# GymTracker

Documento maestro de producto, arquitectura y plan de desarrollo
Versión: 0.1 · Fecha: 16 de octubre de 2026 · Estado: diseño base para implementar
Proyecto: aprendizaje de backend con NestJS, con aplicación real para computador y celular.

Propósito del documento. Esta es la fuente de referencia del proyecto. Debe permitir continuar su desarrollo sin depender de un chat específico: reúne requisitos, decisiones, modelos, contratos API, fases, tareas, pruebas y asuntos pendientes. Cuando una decisión cambie, actualizar este archivo y su versión.

## 1. Visión y objetivo

GymTracker será una aplicación personal para registrar entrenamientos de fuerza y progreso físico desde computador y celular. Cada persona tendrá una cuenta y un perfil propios. El catálogo de ejercicios será oficial, cerrado y mantenido por el desarrollador: los usuarios pueden consultarlo, pero no crear, editar ni eliminar ejercicios.

La primera versión, MVP 1.0, ofrecerá seguimiento de entrenamientos, marcas, récords personales, peso corporal e índice de masa corporal (IMC). La arquitectura se preparará para incorporar alimentación, calorías, macronutrientes y otros módulos en versiones posteriores, sin desarrollar estas funcionalidades todavía.

### Principios de desarrollo

- Aprender implementando: primero entender el requisito y decidir el diseño; luego programar; finalmente probar y explicar la solución. Evitar copiar archivos completos sin comprenderlos.

- Una aplicación útil desde temprano: entregar pequeñas funcionalidades completas, no una enorme estructura vacía.

- Una fuente de verdad por dato: los ejercicios viven en el catálogo; el peso y las repeticiones viven en las series realizadas; el peso corporal vive en sus mediciones.

- Modularidad sin sobreingeniería: empezar como un monolito modular NestJS, con límites claros entre dominios.

- Datos personales protegidos: cada cuenta accede solo a sus entrenamientos y mediciones, con autenticación y autorización desde que exista uso remoto.

- Compatibilidad con PC y celular: frontend responsive; sincronización a través de una misma API y una misma base de datos del servidor.

## 2. Alcance del MVP 1.0

| Módulo | Incluido en 1.0 | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| Cuenta y perfil | Sí | Registro/inicio de sesión, ver/editar nombre y estatura, cerrar sesión. |
| Catálogo oficial | Sí | Buscar y filtrar ejercicios; ver músculos, material, instrucciones, imágenes y variaciones. |
| Entrenamiento completo | Sí | Crear sesión, agregar ejercicios, registrar series y completar entrenamiento. |
| Marca rápida | Sí | Registrar una serie directamente desde un ejercicio sin rellenar una sesión completa. |
| Historial | Sí | Consultar entrenamientos anteriores, con fecha, ejercicios y series. |
| Récords y progreso | Sí | Ver récords por ejercicio y una evolución básica de pesos, repeticiones o duración. |
| Peso corporal | Sí | Registrar mediciones fechadas; ver última medición y evolución histórica. |
| IMC | Sí | Calcular a partir del peso y la estatura, y mostrar su evolución orientativa. |
| Nutrición | No | Comidas, calorías, macronutrientes y objetivos nutricionales se dejan para una versión posterior. |
| Funciones complejas | No | Rutinas automáticas, redes sociales, recomendaciones médicas, notificaciones y uso offline completo quedan fuera. |

Decisión sobre usuarios: la primera experiencia estará centrada en una sola persona usando su perfil; sin embargo, el modelo incluirá userId para soportar varias cuentas sin mezclar información. No se construirá un panel administrativo de ejercicios en 1.0.

### Historias de usuario esenciales

- Como usuario, quiero iniciar sesión y ver mis entrenamientos y mediciones personales.

- Como usuario, quiero buscar «Press de banca» en el catálogo sin modificar su definición.

- Como usuario, quiero iniciar un entrenamiento, añadir ejercicios y registrar series de peso y repeticiones.

- Como usuario, quiero ingresar una marca rápida desde la ficha de un ejercicio.

- Como usuario, quiero consultar el historial y conocer mis mejores marcas por ejercicio.

- Como usuario, quiero registrar mi peso corporal, editar mi estatura y visualizar el IMC calculado.

- Como mantenedor, quiero agregar o actualizar ejercicios del catálogo desde archivos versionados sin perder datos históricos.

## 3. Arquitectura propuesta

PC (navegador) ---------\
                         > React (web responsive / PWA posterior)
Celular (navegador) ----/              |
                                     HTTPS / REST
                                         |
                              NestJS (TypeScript, CJS)
              ┌─────────────┬──────────┼───────────┬─────────────┐
             Auth          Users     Exercises    Workouts    BodyMetrics
                                                      |
                                             Records / Statistics
                                         |
                             Prisma (capa de persistencia)
                                         |
                         SQLite inicial (servidor local)
                         PostgreSQL futuro (si se despliega)

- Frontend: React; diseño responsive; PWA instalable posteriormente. No necesitamos React para construir y probar primero la API.

- Backend: NestJS con controladores, servicios, módulos y validaciones. El proyecto ya existe, se creó con CJS, y ya se ejecutó nest g resource exercises.

- Persistencia: se propone SQLite + Prisma para aprender y mantener datos sin instalar un servidor SQL; al publicar para varios usuarios se evaluará PostgreSQL. Cambiar de motor requiere planificar y ejecutar una migración real: Prisma no hace transparente el traslado de datos.

- Catálogo: JSON versionado + comando de importación (seed/upsert); el usuario final no podrá invocar endpoints para modificarlo.

- Imágenes: archivos públicos estáticos y una referencia (path o URL) en la base de datos. En el futuro se podría utilizar almacenamiento de objetos.

- Despliegue: en desarrollo, el backend puede ejecutarse en el PC. Para que el celular acceda, debe haber conectividad entre dispositivos y configuración de red; para usarlo fuera de casa será necesario desplegar backend, frontend y base de datos de forma accesible y segura mediante HTTPS.

Regla de dependencias: Controller → Service → Prisma/repository → DB. No llamar directamente a Prisma desde los Controllers. Los módulos futuros de nutrición compartirán User, pero tendrán entidades y servicios propios.

## 4. Modelo de dominio y relaciones

### 4.1 Entidades centrales

| Entidad | Campos esenciales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| User | id, email único, passwordHash, createdAt | Identidad y acceso. Nunca devolver passwordHash. |
| UserProfile | userId único, displayName, heightCm, updatedAt | Datos editables de perfil. Relación 1:1 con User. |
| Exercise | id, slug único, name, description?, primaryMuscle, secondaryMuscles, equipment, trackingMode, instructions, familyId?, isActive, timestamps | Catálogo oficial. No contiene marcas personales. |
| ExerciseFamily | id, name, slug único | Agrupa variaciones o familias de movimiento. |
| ExerciseImage | id, exerciseId, path, alt, sortOrder | Imágenes ordenadas de un ejercicio. |
| Workout | id, userId, name?, type, status, startedAt, finishedAt?, notes? | Sesión completa o contenedor de una marca rápida. |
| WorkoutExercise | id, workoutId, exerciseId, position, notes? | Ejercicio del catálogo usado en una sesión; permite repetir un mismo ejercicio en sesiones diferentes. |
| WorkoutSet | id, workoutExerciseId, setNumber, weightKg?, reps?, durationSeconds?, rpe?, completedAt? | Serie realizada y datos medidos. |
| BodyWeightEntry | id, userId, measuredAt, weightKg, heightCmSnapshot | Historial de peso; conserva la estatura utilizada para calcular el IMC histórico. |

### 4.2 Relaciones

User (1) ── (1) UserProfile
User (1) ── (N) Workout
User (1) ── (N) BodyWeightEntry
Workout (1) ── (N) WorkoutExercise
Exercise (1) ── (N) WorkoutExercise
WorkoutExercise (1) ── (N) WorkoutSet
ExerciseFamily (1) ── (N) Exercise    [familia opcional]
Exercise (1) ── (N) ExerciseImage

Decisión validada: WorkoutSet solo guarda workoutExerciseId como referencia a su contexto. Desde WorkoutExercise se llega a Exercise y Workout, y desde Workout al usuario. No duplicar exerciseId ni userId en la serie sin una necesidad demostrada.

Sobre tipos: los nombres y campos anteriores describen el dominio, no un esquema Prisma copiable todavía. En el paso de persistencia elegiremos los tipos concretos, índices y restricciones; para datos numéricos medidos utilizaremos precisión decimal adecuada, evitando redondeos accidentales.

### 4.3 Reglas del catálogo

- Los ejercicios son administrados exclusivamente por el desarrollador; no existe POST /exercises público.

- Cada slug identifica de manera estable un ejercicio a través de versiones del catálogo.

- El cargador debe validar, evitar duplicados y realizar upsert por slug, sin recrear IDs ya existentes.

- Actualizar el nombre, instrucciones o imágenes no debe afectar las marcas históricas.

- Un ejercicio retirado pasa a isActive=false; no se elimina si tiene referencias de entrenamientos.

- trackingMode inicial: WEIGHT_REPS, REPS y DURATION. Posteriormente: asistencia, lastre, distancia y otros.

- secondaryMuscles e instructions pueden ser colecciones vacías; imágenes y familia son opcionales.

- Los archivos estáticos deben tener autorización de uso y textos alternativos para accesibilidad.

### 4.4 Entrenamiento completo y marca rápida

Completo (FULL): el usuario crea un Workout, añade uno o más WorkoutExercise y registra sus WorkoutSet. Puede quedar en IN_PROGRESS hasta que se complete.

Rápido (QUICK): el usuario selecciona un ejercicio y registra una serie. El backend crea, en una sola transacción, un Workout de tipo QUICK, su WorkoutExercise y su WorkoutSet. Se marca automáticamente como COMPLETED.

Ambas vías usan las mismas tablas y estadísticas. En la interfaz, un registro rápido debe identificarse como tal; si se cuenta la cantidad de «entrenamientos completos», los QUICK no deben inflar ese indicador.

### 4.5 Peso corporal e IMC

- UserProfile.heightCm guarda la estatura actual; BodyWeightEntry guarda cada peso con fecha.

- La primera medición copia la estatura a heightCmSnapshot. Así, si el perfil cambia de estatura, los IMC históricos no cambian silenciosamente.

- El IMC se calcula al consultar datos, no se guarda como fuente independiente:

- IMC = peso (kg) / [estatura (m)]²

- Ejemplo ilustrativo: 80 kg y 1,75 m → IMC ≈ 26,1.

- Validar peso y estatura mayores que cero, rangos razonables y fechas. Aceptar decimales. Conservar mediciones múltiples, ordenables por fecha; no sobrescribir siempre la «última».

- En 1.0 mostrar el valor, la fecha y la gráfica. Evitar conclusiones diagnósticas: el IMC no distingue masa muscular de grasa y debe interpretarse con cautela; sus categorías estándar para adultos no se aplican igual a menores.

## 5. API REST: contratos iniciales

Convención: prefijo /api/v1. Las rutas privadas requieren autenticación. El servidor debe obtener el identificador del usuario del token/sesión, nunca confiar en un userId arbitrario enviado por el cliente.

| Método y ruta | Objetivo | Acceso |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/register | Crear cuenta personal | Público, validado y con protecciones básicas |
| POST /api/v1/auth/login | Autenticarse | Público |
| GET /api/v1/me | Ver perfil propio | Autenticado |
| PATCH /api/v1/me | Editar nombre o estatura | Autenticado |
| GET /api/v1/exercises | Listar, buscar y filtrar catálogo | Autenticado inicialmente |
| GET /api/v1/exercises/:id | Ver detalle e imágenes | Autenticado inicialmente |
| POST /api/v1/workouts | Iniciar entrenamiento completo | Autenticado |
| GET /api/v1/workouts | Historial paginado | Autenticado |
| GET /api/v1/workouts/:id | Consultar sesión propia | Autenticado |
| PATCH /api/v1/workouts/:id | Editar/cerrar sesión propia | Autenticado |
| POST /api/v1/workouts/:id/exercises | Agregar ejercicio del catálogo | Autenticado |
| POST /api/v1/workout-exercises/:id/sets | Registrar serie | Autenticado |
| POST /api/v1/quick-marks | Crear marca rápida | Autenticado |
| GET /api/v1/exercises/:id/progress | Progreso propio en ejercicio | Autenticado |
| GET /api/v1/body-weight | Historial de peso personal | Autenticado |
| POST /api/v1/body-weight | Registrar nueva medición | Autenticado |
| GET /api/v1/me/summary | Resumen personal (últimos registros) | Autenticado |

Pendiente de detalle posterior: edición y eliminación de series/mediciones, paginación exacta, códigos de error, validaciones de los estados y formato uniforme de las respuestas. Definirlos durante cada etapa, antes de programar el endpoint.

### 5.1 DTO previstos

| DTO | Campos entrantes principales | Observación |
| --- | --- | --- |
| RegisterDto | email, password, displayName | Hash de contraseña en servidor. |
| LoginDto | email, password | No devuelve datos secretos. |
| UpdateProfileDto | displayName?, heightCm? | Solo perfil propio. |
| ExerciseQueryDto | search?, muscle?, equipment?, page?, limit? | Validar enums y paginación. |
| CatalogExerciseInputDto | slug, name, músculos, equipo, medición, instrucciones, imágenes | DTO interno del importador; no petición pública. |
| CreateWorkoutDto | name?, notes?, startedAt? | type=FULL decidido por backend. |
| AddWorkoutExerciseDto | exerciseId, position?, notes? | Validar existencia y actividad del ejercicio. |
| CreateWorkoutSetDto | weightKg?, reps?, durationSeconds?, rpe? | Reglas según trackingMode. |
| CreateQuickMarkDto | exerciseId, datos de serie, performedAt? | Construye transaccionalmente QUICK. |
| CreateBodyWeightDto | weightKg, measuredAt? | Estatura tomada del perfil en servidor. |

DTO vs entidad: los DTO determinan qué puede entrar o salir por una operación; las entidades expresan el dominio; Prisma define la persistencia. No agregar userId, id, createdAt ni passwordHash a un DTO público de creación por comodidad.

### 5.2 Ejemplos mínimos de entrada

Crear entrenamiento completo

POST /api/v1/workouts
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "name": "Push Day", "notes": "Pecho y tríceps" }

Registrar marca rápida

POST /api/v1/quick-marks
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "exerciseId": "uuid-exercise", "weightKg": 70, "reps": 8 }

Registrar peso corporal

POST /api/v1/body-weight
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "weightKg": 80.2, "measuredAt": "2026-10-16T12:00:00-03:00" }

<token> y los UUID son valores ilustrativos. Guardar fechas como instantes UTC cuando corresponda y mostrarlas en la zona horaria del usuario. Tratar con cuidado los días locales de medición.

## 6. Organización de carpetas prevista

gymtracker/
├── docs/
│   └── GymTracker_Plan_Maestro.md
├── data/
│   └── exercises.json           # catálogo versionado
├── media/
│   └── exercises/              # imágenes del catálogo
├── prisma/
│   ├── schema.prisma
│   └── migrations/
├── src/
│   ├── main.ts
│   ├── app.module.ts
│   ├── auth/
│   ├── users/
│   ├── exercises/               # resource YA GENERADO
│   │   ├── dto/
│   │   ├── entities/
│   │   ├── exercises.controller.ts
│   │   ├── exercises.service.ts
│   │   └── exercises.module.ts
│   ├── workouts/
│   ├── body-metrics/
│   ├── statistics/
│   ├── database/
│   └── common/                  # solo utilidades realmente compartidas
└── package.json

Los directorios que aún no existen son previstos, no instrucciones de crearlos todos de inmediato. statistics/ puede esperar hasta que haya suficiente información real para consultar.

## 7. Hoja de ruta en orden de implementación

Cada fase tiene: objetivo → trabajo → criterio de finalización. Solo avanzar cuando el criterio se cumpla. Preferir una prueba con Postman y una prueba automatizada cuando sea razonable.

### Fase 0 — Base del repositorio y decisiones

- ☐ Guardar este documento en docs/ y abrir un repositorio Git.

- ☐ Confirmar que npm run start:dev funciona y registrar versiones de Node, NestJS y npm.

- ☐ Revisar app.module.ts, exercises.module.ts, Controller y Service generados.

- ☐ Elegir convención de nombres, api/v1, enums y manejo de errores.

Listo cuando: el proyecto se ejecuta, hay un commit inicial y puedes explicar el flujo Controller → Service → datos.

### Fase 1 — Catálogo de ejercicios (solo lectura)

- ☐ Definir MuscleGroup, Equipment y TrackingMode.

- ☐ Diseñar Exercise, ExerciseFamily y ExerciseImage conceptualmente.

- ☐ Crear ExerciseQueryDto y especificar respuesta de lista y detalle.

- ☐ Mantener solo GET /exercises y GET /exercises/:id como rutas públicas del módulo; eliminar o deshabilitar rutas generadas de escritura.

- ☐ Usar temporalmente datos de ejemplo solo si se necesita probar antes de tener la BD.

Listo cuando: puedes buscar y consultar un ejercicio, y un cliente no puede crear/modificar/eliminar ejercicios por HTTP.

### Fase 2 — Base de datos y cargador oficial

- ☐ Integrar Prisma + SQLite según documentación de la versión instalada (atención a ESM/CJS).

- ☐ Crear esquema, relaciones, índices, restricciones y primera migración.

- ☐ Crear CatalogExerciseInputDto, validación e importador JSON idempotente por slug.

- ☐ Incorporar un catálogo pequeño pero real (p. ej., 10-20 ejercicios) con sus imágenes.

- ☐ Sustituir almacenamiento temporal por consultas reales a Prisma.

Listo cuando: reiniciar NestJS no borra nada; importar el mismo JSON dos veces no duplica ejercicios; cambiar una descripción conserva su ID.

### Fase 3 — Cuenta y perfil

- ☐ Crear User, UserProfile y AuthModule.

- ☐ Implementar registro/inicio de sesión, hash seguro de contraseñas y autorización.

- ☐ Crear GET /me y PATCH /me, incluida estatura.

- ☐ Proteger rutas privadas, validar entradas y probar separación entre cuentas.

Listo cuando: una persona puede iniciar sesión y no puede consultar ni modificar información privada de otra cuenta.

### Fase 4 — Entrenamientos completos

- ☐ Implementar Workout, WorkoutExercise y WorkoutSet.

- ☐ Crear sesión FULL, incorporar ejercicios existentes y añadir series.

- ☐ Manejar estado IN_PROGRESS / COMPLETED y fechas.

- ☐ Validar peso, repeticiones y duración según trackingMode.

Listo cuando: puedes registrar y recuperar un entrenamiento con dos ejercicios y varias series, y los datos persisten.

### Fase 5 — Marcas rápidas, historial y récords

- ☐ Implementar POST /quick-marks usando una transacción.

- ☐ Consultar historial paginado y detalle por sesión.

- ☐ Calcular récords básicos por ejercicio: peso máximo válido y mejor desempeño por modalidad.

- ☐ Crear progresión temporal sin mezclar registros ajenos ni contar QUICK como FULL.

Listo cuando: un registro rápido aparece en la evolución del ejercicio y no necesita duplicar tablas ni lógica de estadísticas.

### Fase 6 — Peso corporal e IMC

- ☐ Crear BodyWeightEntry y validaciones.

- ☐ Permitir registrar mediciones con fechas y consultar el historial.

- ☐ Calcular IMC desde la estatura correspondiente, sin almacenarlo como valor redundante.

- ☐ Devolver última medición y datos para gráfica.

Listo cuando: añadir una segunda medición conserva la anterior; cambiar la estatura actual no altera el cálculo histórico guardado con heightCmSnapshot.

### Fase 7 — Interfaz React para PC y celular

- ☐ Crear frontend React separado y configurar cliente HTTP.

- ☐ Construir inicio de sesión, perfil, catálogo, entrenamiento, marca rápida, historial, récords y peso/IMC.

- ☐ Adaptar diseño a pantallas pequeñas y probar flujos táctiles.

- ☐ Evaluar PWA instalable; funcionamiento offline y sincronización quedan para otra iteración.

Listo cuando: una persona puede completar los flujos esenciales desde navegador de PC y celular utilizando los mismos datos.

### Fase 8 — Calidad y publicación

- ☐ Pruebas unitarias de cálculos, DTO y lógica de dominio.

- ☐ Pruebas e2e de autenticación y aislamiento entre usuarios.

- ☐ Revisar logs (sin secretos), CORS, variables de entorno, backups y recuperación.

- ☐ Desplegar de forma segura, usar HTTPS y elegir persistencia apta para hosting.

- ☐ Preparar documentación de instalación y API.

Listo cuando: se puede restaurar una copia de seguridad y las funciones clave funcionan en el entorno desplegado.

## 8. Orden recomendado para aprender NestJS

| Momento | Conceptos nuevos | Práctica concreta |
| --- | --- | --- |
| Inicio | CLI, Module, Controller, Service, inyección de dependencias | Explicar y limpiar el recurso exercises. |
| Catálogo | DTO, enums, decoradores, ValidationPipe, query params | Validar filtros del catálogo. |
| Persistencia | ORM, modelos, relaciones, migraciones, transacciones | Guardar e importar ejercicios. |
| Perfil | autenticación, guards, JWT/sesiones, autorización | Un usuario solo ve su perfil. |
| Entrenamientos | modelado relacional, reglas de negocio, estados | Registrar una sesión completa. |
| Historial | filtros, paginación, agregaciones, cálculos | Marcas, récords y progresión. |
| Interfaz | consumo HTTP, estado UI, responsive | Usar GymTracker en PC y celular. |

Método de trabajo en cada tarea: (a) leer requisito, (b) proponer diseño propio, (c) implementar una parte pequeña, (d) probar en Postman/test, (e) revisar errores y explicar el resultado, (f) registrar aprendizaje/commit. Pedir pistas antes que código completo cuando sea posible.

## 9. Reglas técnicas y criterios de calidad

- Validación: habilitar ValidationPipe, rechazar propiedades inesperadas donde corresponda, validar enums, UUID, rangos y fechas.

- Autorización: cada consulta/actualización de Workout o BodyWeightEntry filtra por usuario autenticado, no solo por ID del recurso.

- Integridad: usar claves foráneas y transacciones para altas múltiples; impedir sesiones que referencien ejercicios inexistentes.

- Precisión: cantidades de kg, cm y tiempos deben manejarse con reglas claras de decimales y redondeo de presentación.

- Tiempo: conservar instantes UTC y distinguir fechas locales de entrenamiento/medición.

- Rendimiento: indexar Workout(userId, startedAt), WorkoutExercise(exerciseId), BodyWeightEntry(userId, measuredAt) y slugs únicos; ajustar según el esquema real.

- Seguridad: contraseñas hasheadas, tokens no expuestos en logs, secretos fuera de Git, HTTPS al publicar, backups probados y manejo de errores sin detalles internos.

- Pruebas mínimas: usuario A no accede a datos de usuario B; no puede modificarse catálogo vía API; una importación repetida no duplica ejercicios; no se registran valores imposibles.

- Git: commits pequeños por fase; .env y archivos privados de base de datos fuera del repositorio.

## 10. Crecimiento previsto: módulo de nutrición (NO incluido en 1.0)

En una versión futura se podrán agregar NutritionModule y entidades propias, por ejemplo:

- Food: alimento y valores nutricionales por unidad/100 g.

- Meal: desayuno, almuerzo, cena o colación con fecha y usuario.

- MealEntry: alimento, cantidad y unidad dentro de una comida.

- NutritionGoal: metas configuradas de calorías y macronutrientes.

Diseño pensado para evolucionar: todas estas entidades referenciarán User; no se mezclarán con WorkoutSet o Exercise. Si alguna vista quiere mostrar entrenamiento y alimentación del mismo día, será una consulta de lectura/composición sobre módulos distintos. Evitar meter campos como calories o foodId en las entidades de entrenamiento solo «por si acaso».

Otros posibles módulos posteriores: Goals, BodyMeasurements, Routines, Notifications, DataExport y sincronización offline. Cada uno debe justificar su existencia antes de crearse.

## 11. Decisiones cerradas y asuntos pendientes

| Decisiones cerradas | Temas a confirmar durante el desarrollo |
| --- | --- |
| Backend NestJS/TypeScript; proyecto creado en CJS. | Versiones exactas de dependencias y configuración Prisma correspondiente. |
| Catálogo oficial, administrado solo por desarrollador. | Licencia/origen de imágenes del catálogo. |
| Registro completo y marca rápida con un modelo común. | Reglas finas para dominadas con lastre/asistencia y ejercicios especiales. |
| Serie con workoutExerciseId, sin duplicar usuario/ejercicio. | Política de editar/eliminar series y entrenamientos. |
| Perfil, historial, récords, peso e IMC en MVP. | Si se permite el registro público de cuentas al desplegar o mediante invitaciones. |
| Nutrición se agrega después como módulo independiente. | Motor y plataforma de producción; frecuencia de backups. |
| Frontend web responsive; PWA posterior. | Diseño visual detallado y necesidad futura de offline. |

Criterio de decisiones: ante una duda, elegir la solución más simple que mantenga integridad de datos y no complique innecesariamente las versiones futuras. Documentar cualquier cambio importante.

## 12. Estado actual y próximo paso exacto

Realizado antes de este documento: Node.js instalado; proyecto NestJS gymtracker creado y ejecutado; CJS elegido; recurso exercises generado mediante nest g resource exercises; requisitos y arquitectura conceptual discutidos.

Todavía no hay evidencia de implementación: persistencia, DTO personalizados, validación global, autenticación, frontend, importador y lógica de entrenamientos.

Siguiente tarea concreta (Fase 0 → Fase 1): abrir src/exercises/exercises.controller.ts y src/exercises/exercises.service.ts; identificar las rutas CRUD que generó el CLI y decidir cómo dejar exclusivamente los GET del catálogo. Después definir MuscleGroup, Equipment y TrackingMode y diseñar ExerciseQueryDto. No comenzar aún con las tablas de nutrición ni con React.

### Lista de comprobación para retomar el proyecto en otro chat

- Adjuntar este documento y decir qué fase y subtarea estás trabajando.

- Compartir solo los archivos del repositorio relacionados con esa subtarea, si es necesario.

- Pedir revisión de diseño y pistas antes de solicitar una solución completa.

- Al terminar, actualizar en este documento las casillas, decisiones nuevas, endpoints terminados y el próximo paso.

- Guardar los cambios en Git, de modo que el documento describa lo que realmente está implementado.

Mensaje corto para continuar en otro chat:

Estoy desarrollando GymTracker con NestJS para aprender backend programando yo mismo. Adjunté el documento maestro del proyecto. Respeta el alcance del MVP y sus decisiones arquitectónicas; no me entregues el código completo de inmediato. Ayúdame en la fase indicada, con explicaciones, ejercicios pequeños, revisión de mi código y pruebas. Si algo del documento no coincide con el repositorio, pregúntame por los archivos concretos o explícame la discrepancia.

## 13. Referencias técnicas

- NestJS — documentación: https://docs.nestjs.com/

- NestJS + Prisma — receta oficial: https://docs.nestjs.com/recipes/prisma

- Prisma + SQLite — guía oficial: https://docs.prisma.io/docs/prisma-orm/quickstart/sqlite

- MDN — Progressive Web Apps: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

- CDC — IMC y limitaciones: https://www.cdc.gov/bmi/about/

Nota de mantenimiento: las herramientas evolucionan. Antes de ejecutar comandos de Prisma o publicar una aplicación, verificar la documentación actual correspondiente a las versiones instaladas. Este documento fija los criterios arquitectónicos, no reemplaza los manuales oficiales.